孙埠镇合义村螺丝岗道路新建项目

发

包

文

件

发包人：安徽省宣城市宣州区孙埠镇合义村村民委员会

代理机构：宣城瀚霖项目管理有限公司

编制日期：2025年12 月

目  录

第一章  投标邀请书	1

第二章  发包人须知	3

第三章  发包会和选取办法	6

第三章  响应文件格式	8

第五章  合同条款及格式	18

第六章  技术标准及要求	23

第一章  投标邀请书

孙埠镇合义村螺丝岗道路新建项目投标邀请书

宣城市跃恒建筑工程有限公司 ：

安徽华振建设工程有限公司 ：

安徽协联建筑工程有限公司 ：

本发包项目孙埠镇合义村螺丝岗道路新建项目（项目编号：XZQXEGC2025015）已批准建设，项目建设资金来源已落实，发包人为安徽省宣城市宣州区孙埠镇合义村村民委员会。项目已具备发包条件，现邀请贵单位参加本工程投标。（本项目投标文件为纸质文件）。

1.项目概况与发包范围：

1.1项目概况：孙埠镇合义村螺丝岗道路新建项目；

1.2发包范围：详见工程量清单；

1.3本项目控制价：219044.73元；

1.4计划工期：30日历天；

1.5质量标准：合格；

2.响应人资格要求：

2.1响应人：：具有公路工程施工总承包叁级及以上资质或具有同等施工能力；

2.2拟派驻本项目的负责人：具备公路工程专业二级及以上注册建造师资格或初级及以上职称，且未担任其他在建项目负责人（常驻现场、不允许中途私自更换）；

2.3本次发包不接受联合体响应；

3.资格审查方式：

3.1资格审查方式：资格后审。

4.交易文件的获取：

4.1发包文件发售时间：2025年12月26日至2025年12月29日10时00分

4.2报名方式：现场报名，持经盖章的授权委托书原件（请在授权委托书上注明联系人、联系电话），并提供企业和项目负责人资格审查资料原件及复印件加盖单位公章

4.3报名地点：安徽省宣城市宣州区西林街道万宇新城1栋1801东

4.4售价：免费提供电子版发包文件。

5.响应文件的递交：

5.1开标时间：2025年12月29日10时00分

5.2开标地点：安徽省宣城市宣州区西林街道万宇新城1栋1801东

6.联系方式：

发包人：安徽省宣城市宣州区孙埠镇合义村村民委员会

地址：宣城市宣州区孙埠镇合义村

联系人：田书记

联系电话：18756300818

代理机构：宣城瀚霖项目管理有限公司

地址：安徽省宣城市宣州区西林街道万宇新城1栋1801东

联系人：余工

联系电话：13805637732

2025年12月26日

第二章  投标人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发包人 | 安徽省宣城市宣州区孙埠镇合义村村民委员会 |
| 2 | 项目名称 | 孙埠镇合义村螺丝岗道路新建项目 |
| 3 | 建设地点 | 宣州区孙埠镇合义村 |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 发包范围 | 详见工程量清单 |
| 7 | 计划工期 | 30日历天 |
| 8 | 质量要求 | 合格 |
| 9 | 响应人资质条件 | 详见投标邀请书 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织，响应方自行踏勘 |
| 11 | 发包预备会 | 不召开 |
| 12 | 响应人提出问题的截止时间 | 响应截止日期前三天，同时请提交一份书面质疑并将质疑电子版发至505260161@qq.com，逾期不予受理。 |
| 13 | 交易文件澄清、修改的发布形式 | 发包人应当在响应截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取发包文件的潜在投标人；不足3日的，发包人应当顺延提交响应文件的截止时间。 解答的方式：发包人以书面形式通知所有获取发包文件的投标人。 |
| 14 | 偏离 | 不允许 |
| 15 | 交易文件的组成材料 | 交易文件应包括下列内容： （1）投标邀请书 （2）响应人须知 （3）选取办法 （4）响应文件格式 （5）合同条款及格式 （6）技术标准及要求 |
| 16 | 澄清、修改交易文件的截止时间 | 发包会前3天 |
| 17 | 响应截止时间 | （北京时间）2025年12月29日10时00分 |
| 18 | 响应文件的组成材料 | 响应文件应包括下列内容： ⑴响应函、承诺书 ⑵法定代表人身份证明 ⑶授权委托书 ⑷已标价工程量清单 ⑸项目管理机构 ⑹资格审查资料 |
| 19 | 承包价或其计算方法 | 详见第三章 选取办法 |
| 20 | 响应有效期 | 30天 |
| 21 | 响应文件份数 | 发包会前提交的完整文件为一份，确定承包人后提交完整文件为三份（一份正本、二份副本） |
| 22 | 响应文件要求 | 响应文件的签字、盖章应符合交易文件给定的格式和要求，响应文件的封面须有响应单位盖章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 23 | 递交承包响应文件地点 | 详见投标邀请书 |
| 24 | 是否退还承包响应文件 | 否 |
| 25 | 发包会开始时间和地点 | 发包会开始时间：同发包截止时间 发包会开始地点：安徽省宣城市宣州区西林街道万宇新城1栋1801东 |
| 26 | 发包会程序 | 详见第三章 |
| 27 | 承包候选人公示媒介 | 中标结果公示 |
| 28 | 履约担保 | 履约担保的形式：电汇、转账或银行保函或保证保险。 履约担保的金额：无。 |
| 29 | 工程款（进度款）支付 | 工程竣工验收合格后支付至合同价的80%，审核结束支付至审定额的97%，余款缺陷责任期（一年）结束后一次性支付。 |
| 30 | 需要补充的其他内容：本项目施工过程中，无图纸部分或工程量清单未明确部分承包人应按照发包人要求进行施工，确保施工质量合格以及达到有关验收要求 |  |
| 31 | 资格审查资料：企业法人营业执照、施工资质证书、安全生产许可证；项目负责人附建造师注册证书、安全生产考核合格证书（或职称证书）等资格审查所需资料的复印件或扫描件（并加盖单位章） |  |
| 32 | 发包人及服务代理机构对本交易文件具有最终解释权。 |  |

第三章  发包会和选取办法

1.发包会开始时间和地点：

1.1本发包工程按照本须知前附表所规定的时间和地点公开举行发包会议，并邀请所有响应人的法定代表或代理人准时参加。

1.2本项目若少于3家响应人竞争，也可以进行正常的发包程序。若为1家参与响应的，由发包人代表在现场核查其资格条件，符合即为中标候选人；若为2家及以上参与响应的，由1名发包人代表及招标代理共同根据选取办法选定。

1.3响应文件有下列情形之一的，发包人或其委托代理机构不予接受：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按要求密封的（适用纸质响应文件）；

2.发包会程序，主持人（发包人或其代理人）按下列程序组织：

2.1宣布会场纪律及响应截止时间到；

2.2介绍发包人、见证人、监督人等；

选取办法

2.3所有不高于最高投标限价的报价为有效报价,否则为无效报价。最终对通过资格审查的投标人按有效报价从低到高的顺序选出2名中标候选人。

如有效投标最低报价出现两家或两家以上相同者，在监督人员监督下，通过随机抽取方式确定。

2.4发包人代表、监督人等有关人员在发包会议记录上签字确认；

2.5发包会结束。

3.认定属于无效标的条款（发包人或其代理人现场在监督人监督下核查）：

3.1．未按规定加盖响应人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

3.2．未按规定的格式填写或关键字迹模糊、无法辨认的；

3.3．对质量目标、工期等未作实质性响应或承诺的响应人；

3.4．改变招标文件所给中标价

3.5．不符合交易文件其他相关规定的；

3.6．法律、法规规定的其他情形。

4、结果公示：

承包人产生后，将公示1天，公示期间无质疑投诉的，成交公示结束，承包人未接到通知视为无异议。承包第一候选人，应在承包公示结束后3个工作日内办理成交通知书领取工作，否则视为自动放弃承包资格，由承包第二候选人替补。

5、承包人在领取成交通知书后3天内，完成同发包人的施工合同签订并组织进场。否则，非发包人原因造成的不能按期签订施工合同并进场的，将废除承包人资格。

第三章  响应文件格式

（项目名称）

响  应  文  件

响应人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目    录

一、响应函、响应承诺书

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、已标价工程量清单

五、项目管理机构

六、资格审查资料

一、响应函

（一）响应函

（发包人名称）：

- 我方已仔细研究了     （项目名称）    施工交易文件的全部内容，愿意依照发包控制价下浮    %（各单项同比下浮）后，确定响应总报价为人民币（大写）                . （¥：        ）的承包总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在交易文件规定的有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方确定为承包人：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照交易文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺本响应函在交易文件规定的提交响应文件截止时间后，在交易文件规定的响应有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．项目负责人            ，资质等级为        专业      级注册建造师（或资质等级为        专业      级职称）。

6．我方完全理解并接受发包人对本工程在招响应时间上的安排，并对此无异议。

响 应 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

（二）响应承诺书

致发包人：

在认真研究了（项目名称 ） 施工交易文件后，我们作出如下郑重承诺：

1、全面响应交易文件的各项要求。

2、承诺不将承包工程进行分包或转包，一经发现，业主有权终止合同，并扣除本工程履约保证金。我单位立即无条件撤离施工现场，所造成的损失由我单位自负。

3、承诺响应文件上确定的施工建造师、参加本工程施工的技术负责人、在成交后及施工过程中不替换。如发现替换，业主有权终止合同，并扣除本工程履约保证金。我单位立即无条件撤离施工现场，所造成的损失由我单位自负。

4、承诺响应时已对工程现场及周围环境进行踏勘，充分了解工地位置、地上地下情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，成交后不得以不了解现场情况为由，要求增加造价、索赔或延长工期。

5、我方一旦被选定为承包人，按时签订合同，绝不违背你方交易文件和我方响应文件。如有违背你方可选择其他成交候选人，并扣除我方保证金，保证金不足弥补你方损失的，由我方无条件补偿。

6、我方承诺，对该项目的响应报价作为承包价即合同价，响应人已认真复核，同意按此价作为响应报价。一旦成交，合同价按响应报价执行；工程量按实际发生计量，结算时，各项同比下浮（扣除暂列金后，中标价相对与控制价的下浮比例）作为合同实施的依据。自行承担责任和风险。

7、我方完全理解并接受发包人对本工程在发包时间上的安排，并对此无异议。

响应单位：（公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

年    月    日

二、法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：                 （盖单位章）

年    月     日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（身份证复印件）

响应人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

四、已标价工程量清单

（注：工程预算书在网上下载后按照交易文件要求全套打印出来附在响应书中,其中：响应报价书封面应按要求签字盖章，格式如下）。

响应报价书

发包人：

工程名称：

响应报价（小写）：                       元

（大写）：

响  应  人：                              （单位盖章）

法定代表人

或其委托代理人：                       （签字并盖章）

编制时间：  202  年      月      日

五、项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目负责人附建造师注册证书、安全生产考核合格证书（或职称证书）；项目总工附职称资格证书；其他主要人员（施工员、安全员和质检员）附岗位证书等复印件或扫描件（并加盖单位章）。

六、资格审查资料

附企业法人营业执照、施工资质证书、安全生产许可证等资格审查所需资料的复印件或扫描件（并加盖单位章）

第五章  合同条款及格式

一、合同格式

本工程正式合同文本采用建设部和国家工商总局颁发的《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)。

二、合同条款

第一部分　协 议 书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：  图纸、交易文件和工程量清单

工程立项批准文号：

资金来源：

第二条  工程承包范围

承包范围：  图纸、交易文件和工程量清单

第三条  合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数

第四条  质量标准

工程质量标准：  合格

第五条  合同价款

金额（大写）：         （人民币）￥：          元。

第六条  组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

２、成交通知书

３、响应书及其附件

４、本合同专用条款

５、本合同通用条款

６、标准、规范及有关技术文件

７、图纸

８、工程量清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第七条  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第八条  发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第九条  合同生效

合同订立时间：      年      月        日

合同订立地点：

本合同双方约定  签字（盖章）后生效。

发 包 人：（公章）：                 承 包 人：（公章）

住      所：                         住      所：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代表人：                         委托代表人：

电      话：                         电      话：

传      真：                         传      真：

开 户 银 行：                        开 户 银 行：

账      号：                         账      号：

邮 政 编 码：                        邮 政 编 码：

一、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，还使用  无 语言文字。

2.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、适用于本工程的安徽省、宣城市建设相关法规或条例。

2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：中华人民共和国及省市有关工程质量、工程建设的法规、规范、条例、办法等。

发包人提供标准、规范的时间：不采用

国内没有相应标准、规范时的约定：不采用

二、双方一般权利和义务

1.工程师

1.1 建设单位委派的工程师

姓名：       职务：

发包人委托的职权：对工程质量、进度全面控制；负责日常工程质量的监督、巡查和验收；配合造价控制；协调双方关系。

2.施工单位项目负责人

姓名：         职务：

3.发包人工作

3.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：协商

（2）将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人在开工前将水、电源线路指定地点，自该点至施工单位的施工区域由施工单位自行引接，用电费用及损耗承包人按市场价承担。

（3）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：需要办理的有关证件由乙方办理，甲方协助，费用按有关规定执行

（4）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：随同处理

（5）双方约定发包人应做的其他工作：届时商定

3.2 发包人委托承包人办理的工作：届时商定

4.承包人工作

4.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）全面负责现场施工安全，承担安全所有责任。

承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：  自理

（2）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：自理

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：自理

（5）施工现场清洁卫生的要求：_做到安全文明施工、保证施工场地清洁卫生

（6）双方约定承包人应做的其他工作：_协助发包人做好建设的其他相关工作

（7）从正式开工后至工程竣工验收合格止，发包人要求上述项目管理机构成员必须满足以下月出勤天数（即每月驻项目工地现场天数）：项目负责人（项目经理）和项目技术负责人以及施工员、质检员不少于20天，上述人员在工程建设过程中未取得发包人同意不得离岗。

（8）发包人将予以考勤，以上人员中任一人每缺勤一天/人罚款200元，以上人员中任一人当月出勤率（到岗率）不足50%时，发包人将一次性罚款1000元予以处罚。

三、施工组织设计和工期

１．进度计划

1.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前3日内上报总施工方案，为保障工程施工顺利进行，根据要求上报调整方案及进度计划。

1.2 工程中有关进度计划的要求：要求同步施工、同步完成___

四、质量与验收

1.隐蔽工程和中间验收

1.1 双方约定中间验收部位：按质量验收规范执行

１2.工程试车

1.3 试车费用的承担：无

五、合同价款与支付

1.合同价款及调整

1.1 本合同价款采用 固定单价，不得以清单漏项、现场条件不满足、技术要求等理由增加工程造价。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：_

1.施工期间国家政策性调整予以调整。

2.施工过程中原则上不允许变更；若确需要变更，严格按照宣州区政办【2014】104文件执行。

风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价款调整方法：

- 采用可调价格合同，合同价款调整方法：不采用

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不采用

2．工程量确认

2.1 工程验收合格后

3.工程款（进度款）支付

工程竣工验收合格后支付至合同价的80%，审核结束支付至审定额的97%，余款缺陷责任期（一年）结束后一次性支付。

六、材料设备供应

1.发包人供应

1.1 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：    /

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： /

（3）承包人可代为调剂串换的材料：不采用

（4）到货地点与一览表不符：    /

（5）供应数量与一览表不符：      /

（6）到货时间与一览表不符：       /

七、违约、索赔和争议

1.违约

如果承包方在施工工期内仍没有完成工程，按1000元/天向发包方缴纳违约金。

2.争议

2.1 本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人协商解决，协商、调解不成的，按下列第（2）种方式解决：

（1）提交_/ 仲裁委员会仲裁；

（2）依法向 宣州区 人民法院起诉。

八、其他

1.工程分包

1.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：不采用

分包施工单位为：无

2.不可抗力

2.1 双方关于不可抗力的约定：无

3．保险

3.1 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：无

发包人委托承包人办理的保险事项：无

（2）承包人投保内容：按宣城市行政主管部门规定办理

４．担保

4.1 本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：  无  担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：   作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：无 .

5.合同份数：5.1 双方约定合同副本份数：

九、保修

1.保修责任

1.1 缺陷责任期：自工程通过竣工验收之日起计算1年。

1.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。

1.3、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

第六章  技术标准及要求

（技术标准符合国家、行业以及地方标准、规范和规程）